招 标 文 件

采购项目：职业技术教育大楼景观工程监理项目

采 购 人：泉州市盲聋哑学校

2017年6月

目   录

第一部分 投标邀请书	1

第二部分 商务与技术要求	3

第一节 技术要求	4

第二节 商务要求	5

第三部分 投标人须知	6

第四部分 采购合同（格式）	13

第五部分 投标文件格式	17

（1）投 标 书	18

（2）法定代表人授权委托书	19

（3）报价清单表	21

（4）投标承诺书	22

（5）代理服务费承诺书	23

（6）投标人认为该提供的其他资料..................................................................................................................24

第一部分 投标邀请书

泉州市盲聋哑学校拟对职业技术教育大楼景观工程监理项目进行公开招标采购，现邀请符合资格条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标及交货期等：详见“泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目一览表”；本次采购项目的最高控制价为：监理服务收费基准价根据按发改价格[2007]670号文规定的80%。若投标人的投标报价超过最高控制价的为无效标。

二、投标人的要求：具备合格的企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发市政公用工程监理丙级及以上资质等级证书，拟担任本工程的总监理工程师应具备市政工程专业福建省（或者国家）注册监理工程师资格；

三、报名时间和地点:

（一）凡愿意接受邀请参加投标的供应商于2017年06月22日--2017年06月26日上午（8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分）（北京时间）到泉州市盲聋哑学校办公大楼三楼总务处报名；未报名的投标单位，其投标文件不予接收。

四、投标人应在开标当天以现金形式提交人民币 5000元的投标保证金，投标人开标时将投标保证金用信封密封并在信封封面注明投标人单位名称，未中标人的投标保证金在开标结束后直接退还。招标人不接受未提交投标保证金的投标人的投标文件。

五、投标文件组成和密封（相关文本格式报名时领取）

投标响应文件报价部分正本壹份和副本叁份；投标响应文件技术商务部分正本壹份和副本叁份。

一、投标响应文件报价部分

1、投标一览表

二、投标响应文件技术商务部分

1、投标承诺书

2、投标供应商资格证明文件

3、商务要求承诺书

4、投标供应商提交的其他资料

投标人应将投标文件报价与技术商务部分分别密封在包封袋中，包封袋上应写明本采购项目名称和投标人单位名称，包封袋的密封处应加盖投标单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

六、递交投标文件截止时间：投标人应于投标截止时间 2017年07月03日15时00分前（北京时间）（招标人将在截止时间前半小时开始接收）将密封的投标文件送至泉州市盲聋哑学校办公大楼五楼会议室。逾期送达的投标文件恕不接受。投标人拟派出的代表应当持法定代表人授权委托书、身份证原件参加开标会，否则不得推荐为中标候选人。

七、开标时间：2017年07月03日15时00分（北京时间）。

八、递交投标文件及开标地点：泉州市盲聋哑学校办公大楼五楼会议室。

九、中标人的确定

本招标项目采用最低投标价中标法的评标办法确定中标人（如果报价一致的情况下采用随机一次性抽取中标候选人）。

十、付款办法

10.1工程完工经验收结算后7个工作日内一次性付清。

10.2支付方式：银行汇票或电汇。

十一、违约条款

（一）发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

1．投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

2．中标人未能在公示满后7日内签订合同；

3．以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

4．本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

（二）若中标单位未按本项目要求履行监理职责或不符合招标要求的，在招标单位发出通知书还未整改的，将取消中标资格。

十二、联系方式

联系人：庄老师     电话： 0595-22863221

泉州市盲聋哑学校

2017年6月21日

附件：

第二部分 泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理

项目一览表

一、项目概况和招标范围

招标项目：泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目。

建设地点：泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼校区；

工程建设规模： 180.4465万元左右

招标范围和内容（划分标段的，说明各标段的划分情况）：本工程位于泉州市区，建设内容包括：泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目，具体详见施工示意图及工程量清单。

工期要求：直至泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目施工验收合格并结算完毕；

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，并达到合格标准；

二、监理的范围和内容

1、概述：

泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目。

本监理需求中未提到的任何细节，或没有特别规定的，监理人应采用国家颁布的《建筑工程监理规范》有关行业标准执行有关监理工作。

2、其他要求：

除本监理要依据执行的当前法律法规及相关部门或行业标准与规范的相应规定和要求。若国家标准和规范与本监理要求不一致时，以层次级别高的标准与规范为准。若中标通知未涉及的部分，以新标准为准，同时以后发出顺序为准。

3、监理阶段

3.1项目准备阶段

3.1.1资质审查

重点审查承建方的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书等，具体还应包括：

（1）承建方应持有市政公用工程资质证书，其资质和能力应与承建工程的规模和技术要求适应。

（2）项目技术负责人应有相应技术职称，相关技术人员、技术、施工设备应达到相应专业要求；

3.1.2开工准备

（1）开工前认真审核施工组织设计，掌握具体施工方案、质量保证措施、工程进度安排、人力安排、工具材料准备、预制件、半成品的生产等，确保工程质量与进度。

（2）具备开工条件，经业主项目组批示，监理工程师签发项目工程开工令。

3.2工程施工阶段

为达到业主对工程建设质量的总体要求，有效地实现工程建设监理，应严格按照本招标文件，投标文件，工程施工合同，相关设计文件、施工图纸等资料监理。

3.2.1施工阶段的质量控制

（1）熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见

（2）审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件

（3）审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度

（4）检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作

（5）协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果

（6）审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验

（7）审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验

（8）对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相

（9）组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理

（10）组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素

（11）对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作

（12）审查竣工资料，组织竣工预验收

（13）参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告

3.2.2施工阶段的投资控制

（1）审核招标文件和合同文件中有关投资的条款

（2）审核、分析各投标单位的投标报价

（3）编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行

（4）利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表

（5）工程付款审核

（6）审核其它付款申请单

（7）审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜

3.2.3施工阶段的进度控制

（1）熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款

（2）审核、分析各投标单位的进度计划

（3）审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度

（4）审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整

（5）在项目实施过程中,用计算机进行进度计划值与实际值的比较,每月、季、年提交各种进度控制报告

3.2.4施工阶段的合同管理

（1）合理划分子项目，明确各子项目的范围

（2）确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图

（3）协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷

（4）进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告

3.2.5施工阶段的信息管理

（1）进行各种工程信息的收集、整理、存档

（2）定期提供各类工程项目管理报表

（3）建立工程会议制度

（4）督促各施工单位整理工程技术资料

3.2.6施工阶段的组织与协调

（1）检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告

（2）审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

（3）复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格

（4）组织、协调委托人与施工单位之间的关系

3.2.7施工阶段的现场安全文明管理

（1）审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系

（2）督促施工单位履行施工安全、文明保障义务

（3）组织工地安全检查

（4）制订项目委托人方的应急措施

（5）协助处理安全事故

（6）组织工地卫生及文明施工检查

（7）协调处理工地的各种纠纷

（8）组织落实工地的保卫及产品保护工作

3.2.8保修阶段服务内容及培训

（1）协助委托人与施工单位签订保修协议

（2）制订保修阶段工作计划

（3）定期检查项目使用和运行情况

（4）检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,下达指令要求承包人进行修复

（5）审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收

（6）审核签署修复费用，并报委托人批准支付

（7）整理保修阶段的各项资料

（8）对业主方操作管理人员进行该项目的管理及使用培训，并对培训结果进行监理审核。

3.3工程验收阶段

3.3.1工程验收要点：

（1）电器设备的型号、规格应符合要求；

（2）设备的外观应完好，绝缘器件无裂纹。安装方式符合产品技术要求；

（3）设备安装牢固、平正，符合设计及产品技术要求；

（4）标准齐全完好，字迹清晰；

（5）资料及文件齐全，包括：

① 根据合同提供的设备、备件清单。

3.3.2系统初步验收及试运行监理

（1）验收前，提交验收小组初步验收申请报告等相关内业资料

（2）系统验收由业主会同相关部门组织安排

3.3.3工程文档的验收

4、移交业主售后保障

（1）整理监理相关内业文档、现场施工照片等资料移交业主方；

（2）保修期间如发现有工程问题，应协助检查工程状况签订工程质量问题责任，督促保修。

四、监理职责

1. 监理单位派驻现场监理工程师须为投标单位的在职注册监理工程师。专业类别为相关专业，人选必须具有专业职称的专业技术人员，年龄不得超过60周岁，报价时应附有相关证明资料。

2. 监理工程师兼职情况按照国家《建设工程监理规范》第3.2条内容执行。当需要同时担任多项委托监理合同的项目时，须经招标人同意，并出具同意的书面证明。

3. 监理工程师施工高峰期间应常驻现场。平时如建设方有特殊要求需要总监理工程师到场，投标单位应协助配合，如其有不尽其职或虚挂其名的情况，招标单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求监理单位退场并单方面终止合同。

4. 项目监理组人员须专业配套齐全。项目的主要专业监理工程师负责过同类工程主要负责。

5. 监理人员数量及工种应满足本项目监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

6. 监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向承建方介绍指定分包商和供应商。

7. 派驻现场的监理组人员名单须经招标单位确认后，未经招标单位书面批准不得更换。若自行更换或撤离，则按本招标文件有关条款扣除相应监理费用。

8. 投标人的项目监理组人员中，应设置专职的安全监理工程师1人。安全监理工程师必须经过安全监理培训，持有《安全监理从业人员岗位证书》。

五、所期望的的质量造价进度控制目标

1、工期：自工程开工之日起至保修期满止。

2、质量：认真做好质量管理和监督，尤其要做好质量预控，严把原材料关，做好事前、事中、事后控制，对关键部位实行现场监理重点控制。

3、造价：在保证工期和质量的前提下，做到造价最省。

六、项目监理组织机构及人员配备

1、要求监理单位组织强有力的项目监理部

2、要求监理单位做好“六审、五检、四优、三衔、两算”工作

2.1六审

审查设计图纸、设计变更和技术核定；

审查施工单位选择的分包单位和主要工种操作人员的技术业务素质；

审查承建单位提出的材料设备清单和主要工种操作人员的技术业主素质；

审查并签认承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案；

审查施工进度计划和进度报表；

审查工程预算、竣工预算。

2.2五检

督促检查承建单位严格执行工程承包合同；

督促检查承建单位严格执行有关施工及验收规范、工程技术标准，以保证工程质量；

检查工程使用的材料、构件和设备的质量；

检查工程进度；

检查安全防护设施和文明施工情况。

2.3四优

优化设计方案；

优选施工单位；

优选材料设备；

优化施工方案；

2.4三衔

做到设计、施工、使用三衔接，以最早投入使用为目的。

2.5两算

施工图预算和竣工结算。

3、监理部人员职责及主要工作制度

3.1监理部人员职责

监理部人员要各尽其职，严格遵守以下职责：

（1）驻地监理员岗位职责；

（2）监理守则；

（3）驻地专业监理工程师岗位职责；

（4）项目总监理工程师岗位职责。

3.2监理单位的主要工作制度

（1）施工图纸管理及工程资料审核制度；

（2）施工图纸交底和会审制度；

（3）施工组织设计审核制度；

（4）单位工程开工审批制度；

（5）施工实验管理制度；

（6）工程材料、构件和设备检验制度；

（7）隐蔽工程检查验收制度；

（8）技术复核和经济签证制度；

（9）施工计划管理制度；

（10）合同管理制度；

（11）设计变更会签制度；

（12）工程预（结）算编审制度；

（13）项目中间验收制度；

（14）工程竣工验收制度；

（15）工程保修制度；

（16）现场协调会制度；

（17）现场事故处理制度；

（18）施工备忘录签发制度；

（19）工程款支付签证制度；

（20）监理记录、报告和总结制度；

（21）技术档案管理制度。

七、技术文件

监理技术文件中的工程名称要与监理委托合同一致，与施工设计图一致，不得简称。按照工程监理技术文件资料封面签署盖公章形成。
(一)A类表（承包单位用表）填写说明
   A1表中的附应包括人员、机械、材料、测量、试验仪具等到位情况和经监理审批后的施工组织设计。

A2表应注意施工组织设计应有施工单位技术负责人审批签字和单位公章，填表时应将设计（方案/变更）不用的画上删除线。

A3表应做好工程进度计划施工安排，并提交监理呈送业主批示。

A4表中附件应根据所报验的内容不同而变化，如道路工程中路床、基层等除附检验批质量验收记录表和隐蔽工程检查验收记录外还须附压实度试验报告和测量复核记录。

A6表工程联系单，监理单位应督促、规范内业文档。

A7工程变更单：表中证明材料中宜为照片、录像、变更、补充合同、监理单位和建设单位签认文件等有说服力的内容。本表主要是承包单位或建设单位在提出工程变更时，向总监理工程师提交的资料文件。

A8表监理工程师通知单回复

A9、A10表中指购进的工程材料/构配件/设备，而将其它不用项画上删除线，质量证明文件中除有合格证外，要根据购进的物品不同附件不同。如管材除合格证外还需有年检报告，设备还须有厂家的生产许可证等。

A12表隐蔽工程报验单：管道。

A16 工程费用索赔申请表：本表主要是承包单位向建设单位提出费用索赔时，需要向项目监理机构提交的申请表，监理单位的索赔、建设单位的反索赔亦可使用本表，填写应严格根据合同有关条款进行。对索赔事件的叙述和索赔金额的计算要求详细，可附有关索赔的凭证材料。

A18 表工程竣工报验单，附件中应有施工单位的自评报告。

A19表设备试运行测试报告，附件中应有监理单位审核情况。
(二)B类表（监理单位用表）填写说明
    B1、B2表应注意将位置、原因或依据写清楚。

B3　监理工作联系单：本表是在施工过程中，参建各方进行工作联系的通用表格。本表可一式多用。

B5表应理由充分，公式清楚，计算准确，应注意工程款尾数不能省略或约进为整数。
(三)D类表（各方选用表）填写说明

D3 会议纪要：本表是根据工地例会会议记录整理的纪要，要求重点突出，层次分明，与会代表复核无误后进行会签，各方可选一名或多名代表会签。

D4　监理日志:监理日志是对每天监理工作的详细记录，填写内容比较广泛，在真实反映监理工作情况的前提下，应保持语言精练、言简意赅。

工程名称：填施工图名全称。

编号：可按日期进行编号。

天气：晴、阴、雨、雪等。

气温：最低至最高温度。

监理人员动态：写清当天到岗监理人员姓名。

承包单位人员动态：写清承包单位主要管理人员姓名及人数、作业人数，有几个施工队或分队应分别写清楚。

承包单位机械使用情况：写清所使用机械设备名称、数量。

材料进场、使用情况：应如实填写。

质量检查、试验概要：写清检查、试验的分部分项和内容。一般是针对承包单位报验后进行检查验收的内容。

承包单位提出的问题及监理答复或指令均如实填写。

来往函件记录：收到或发出的函件名称及数量。包括各种报审表、申请表、审批表、试验报告、洽商、变更、文件、通知及回复等。函件有编号应写清。

主要会议、会谈、洽商：写清主要会议、会谈、洽商的主要内容。

承包单位进行/完成的主要工作：写清分部分项工程名称。

见证取样记录：应写清见证人姓名、取样部位、内容。如发现问题，一般应有处理措施。

巡视/旁站/平行检验记录：写清工程部位、时间、存在问题及处理措施。

总监理工程师巡视记要：总监巡视发现的问题、提醒应注意的事项、计划、安排等。该栏可由记录人进行整理填写。

记事：有其它事宜可在该栏填写。

记录人/时间：每天必须写清记录人的姓名和填写日期。

总监/总监代表签字：每天应及时进行审核，无问题后签名。签字不得拖欠或签而未审。

D6  监理月报：是每月工作报告，要求总结全面，语言准确、简捷，能反映当月的工程实际情况。

D8表应写清地点、时间、检验批、分部、分项工程，特别注意标准中要求检查的内容要齐全。

C9　监理验收记录统计表：本表是项目监理机构在施工过程中对所验收分项工程的情况统计。
(四)监理补充用表填写说明

(五)监理归档文件资料
(六)监理规划编写要求。
1、工程项目概况
 项目名称： 
 项目地点： 
 建设单位： 
 设计单位： 
 承包单位： 
 监理单位： 
 质量目标：（以合同约定填写）
 造价目标：（以合同约定填写）
 计划工期：（以合同约定填写）
 工程规模及特点：
2、监理工作范围
2.1、监理工作阶段
（工程项目施工阶段监理、保修阶段监理）
2.2、监理范围
(监理工作范围应为全部工程项目或某标段)
3、监理工作内容

4、监理工作目标
5、监理工作依据
6、项目监理机构的组织形式
7、项目监理机构的人员配备计划
8、项目监理机构人员岗位职责
9、监理工作程序
10、监理工作方法及措施（包括质量监控要点及旁站计划）
11、监理工作制度
12、监理设施

三、其他要求：

1、技术规范

1.1、施工图纸（设计文件）所指向的技术规范、标准、规程、图集等。

1.2、其他技术规范

1.2.1本项目所有使用的设备和材料其质量要求必须符合国家规定的标准。

1.2.2在合同履行期间，若工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布的，监理人应遵照执行。

1.3．国家、地方颁布的监理法律、法规、规范等，监理人应严格执行。

1.4、监理规范、手册、标准等。

2、招标项目图纸（另附）

3、招标项目工程量清单（另附）

四、付款方式

1.所有款均由采购人直接支付；

2.要求付款时应提交以下单据：

3.发票原件；

4.结算书；

5.采购合同正本一份；

6.其他付款资料。

7.监理费用的支付：工程完工经最终验收后7个工作日内一次性付清。

8、项目监理部人员要求：

8.1、监理证书均应持有市政公用工程专业监理师证书。

8.2、监理证书均需是有效证件。

8.3、项目监理部成员之间不得兼任，且须为本单位人员。（以岗位证书上注明的工作单位为准，如有变更，应有合法变更记录）。

8.4、投标文件里须附上述要求所涉及的证件、证书、资料的复印件均须加盖公章。

8.5、主体施工时根据施工进度的安排现场监理人数应适当增加，保证做到旁站监理。

五、注意事项：

1、供应商应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；成交供应商产生后，不得拒绝签订《政府采购合同》，否则将没收其保证金。

2、成交供应商应认真履行《政府采购合同》做好售后服务工作，否则采购管理部门将按有关规定进行处罚。

3、响应文件一旦递交，概不退还。

4、本次询价不单独提供询价货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

第三部分 投标人须知

Ａ  说明

１.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙项目的货物及服务采购。

２.定义

2.1“招标人”系指招标文件第一部分所指采购项目的委托方即泉州市盲聋哑学校。

2.2“投标人”系指满足采购文件规定的条件，并向招标人提交《投标文件》参与采购活动的法人。

2.3“投标人代表”指全权代表投标人签署《投标文件》，参加采购标活动的法定代表人或须持有《法定代表人授权委托书》的授权代理人。

2.4“货物”系指中标供应商按采购文件规定须向指定用户提供的设备、配件、材料及工具。

2.5“服务”系指按采购文件规定，中标供应商须承担的货物技术协助、维护及自身承诺的义务。

2.6“中标候选供应商” 经过参与本次采购项目的评委审查、考评、推荐的中标供应商候选人。

３.投标人条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；具备合格的企业营业执照，具有建设行政主管部门颁发市政公用工程监理丙级及以上资质等级证书，拟担任本工程的总监理工程师应具备市政工程专业福建省（或者国家）注册监理工程师资格；本项目不接受联合体投标。

４.投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

Ｂ   采购文件

5.采购文件的组成

5.1 采购文件是用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款的资料。采购文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请书；

5.1.2商务与技术要求；

5.1.3投标人须知；

5.1.4采购合同（格式）；

5.1.5投标文件格式。

5.2 除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.采购文件的澄清

6.1投标人对采购文件如有疑点，可要求澄清，应按投标邀请书中载明的地址以书面形式(包括信函、或传真，下同)通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买采购文件的每一投标人。

7.采购文件的修改、质疑

7.1招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改采购文件，并以邮件方式发送至投标人邮箱，投标供应商应及时查收，否则将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

7.2因为修改采购文件的缘故，招标人可根据规定延长投标截止时间和开标时间，并以邮件方式发送至投标人邮箱，投标供应商应及时查收，否则将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

7.3采购文件的修改内容将构成采购文件的一部分，对投标人有约束力。

7.4根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。知道或者应知其权益受到损害之日，是指：（1）对采购文件质疑的，可以在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（2）对采购过程质疑的，可以在各采购程序环节结束之日；（3）对中标结果质疑的，可以在中标结果公告期限届满之日。质疑书必须为原件并由法定代表人或法定代表人的授权委托人（须提供法定代表人授权书）签字并加盖投标供应商公章。逾期送达或不符合规定的质疑书则不予受理，视同接受采购文件的所有内容。

Ｃ 投标文件的编写

8.要求

投标人应仔细阅读采购文件的所有的内容,按采购文件的要求提供书面的投标文件，否则不推荐为中标候选人。

9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

9.2计量单位使用中华人民共和国法定计量单位或国际单位。

9.3投标文件对日期的约定一律指日历天。

10.投标货币单位

10.1投标文件涉及到的价格、金额一律使用人民币元为单位。

11.投标文件的组成

（投标响应文件报价部分正本壹份和副本叁份；投标响应文件技术商务部分正本壹份和副本叁份。

一、投标响应文件报价部分

1、投标一览表

二、投标响应文件技术商务部分

1、投标承诺书

2、投标供应商资格证明文件

3、商务要求承诺书

4、投标供应商提交的其他资料

投标人不得提供虚假资料，否则投标保证金将不予退还，且不推荐为中标候选人。投标人提供的证明资料原件备查，必要时，采购人有权要求投标供应商在约定的时间内提交投标文件中的相关原件，以便确认投标文件的真实性。投标人须按照约定时间内提交相关证明资料原件。未能提供原件的，采购人有权作出不利于该投标供应商的认定。

12.投标文件格式

12.1 投标人应按采购文件中提供的第五部分 投标文件格式。

13.投标报价

13.1 投标报价应包括：设备价（包括硬件、软件，如有）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费等。

13.2投标人对合同号只允许有一个报价，招标人不接受任何选择性的报价。开标时，投标文件中投标书内容与投标文件中报价清单表内容不一致的，以投标书为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.3投标人按上述条款要求填写报价是因为供招标人定标方便的缘故，但不限制买方以其它方式签订合同的权力。

13.4 投标报价说明：投标报价为投标人在投标报价中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，否则不得推荐为中标候选人 。

14.投标保证金

14.1投标人应向招标人提交5000元整的投标保证金。

14.2投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.3投标保证金用于保护本次采购免受投标人的行为而引起的风险。

14.4投标保证金提交方式：投标人应在开标当天以现金（投标人自备信封密封后加盖单位公章）的形式提交人民币 5000元 的投标保证金。未中标投标人的投标保证金在开标会议结束后当场退还。若投标单位违反相关规定的，则没收保证金。中标单位的保证金在书面合同签订后5日内无息退还。

14.5发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还。

14.6发生以下情况投标保证金将被没收：

14.6.1．投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

14.6.2．中标人未能在公示满后7日内签订合同；

14.6.3．以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

14.6.4．本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

15.投标有效期

15.1投标有效期为90个日历天，投标有效期从开标之日起计算。

15.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前通知投标人延长有效期。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标文件的文字除签名及与签名相关日期外建议采用电脑打印。

16.2投标人代表应根据采购文件的要求，在投标文件中签名和加盖投标人公章。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的投标人代表进行签名。

16.4投标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件正本和副本分别用纸质档案袋密封(所有封口加贴封条，且盖投标人公章及法定代表人（或委托代理人）签字或盖章)，并标明采购编号、采购项目名称和投标人单位名称，以及正本或副本。

17.2投标文件必须装在密封袋内。

17.3密封件上应注明“于2017年   月  日 15 时 00 分（北京时间）之前不准启封”的字样。

17.4投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

Ｄ 投标文件的递交

18.递交投标文件

18.1所有投标文件必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前及开标地点由投标人代表送至招标人。

19.投标文件的修改和撤销

19.1投标截止时间以后未经招标人允许不得修改投标文件。

19.2投标人不得在投标文件有效期内撤销投标文件。否则招标人将按14.7款的规定没收其投标保证金。

Ｅ 开标、评标和定标

20.开标

20.1招标人在招标通告或投标邀请函中规定的时间和地点公开开标,投标人代表必须参加。

20.2投标人代表到达开标现场，须按采购文件规定办理投标登记手续。

20.3开标前，招标人查验投标文件密封情况,投标人代表确认无误后进行拆封。21.对投标文件的审查和响应性的确定。

21.1投标人制作文件出现以下情况时不得推荐为中标候选人：

21.1.1投标人的投标报价超过了最高控制价的。

21.1.2供应商没有提供采购文件及投标文件格式要求中所要求的所有资料，不符合采购文件规定的投标人条件；

21.1.3按采购文件要求签署投标文件或加盖公章；

21.1.4投标报价为投标人在投标报价中提出的各分项价的总和，投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中；

21.1.5投标人承诺的免费保修期不满足采购文件的要求；

21.1.6未提供样品或者样品提供不全的或者评标委员会认为所提供样品指标不符合《采购文件》实质性要求的。

22.投标文件的澄清

22.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人代表有责任按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

22.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

23.定标方法

23.1本次采购设定一个最高控制价。投标人的投标报价超过最高控制价时，为无效投标。

23.2由学校成立的采购领导小组组成评标委员会，按下述方法进行评审。

23.3投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

23.3.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.3.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

23.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.5定标方法：采用最低投标价法确定中标候选供应商。

23.6经评审后符合要求的投标人的有效投标报价由低到高排定投标人的先后名次，投标报价最低的排名最先，以此类推。

23.7无效报价：不能满足本采购文件要求的投标人报价为无效报价，无效报价的投标人不能成为中标候选供应商。

23.8投标报价（含单价、小计金额等）的计算均采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

23.9 评委组根据投标人的投标报价由低到高排名情况，只推荐一名中标候选供应商。

23.10 当出现二个或二个以上相同投标报价时，则采取抽签方式确定排名。

23.11 招标人将现场公布评委考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

23.12上述中标候选供应商均由评委推荐产生。

Ｆ  授予合同

24.中标供应商

24.1招标人按照评标报告中推荐的中标供应商候选顺序确定中标供应商。

24.2本次招标并不能保证向报价最低的投标人授与合同。

25.中标公示

25.1自中标单位确定之日起2个工作日内，将中标情况在泉州市盲聋哑学校公示栏和泉州市盲聋哑学校网站上同时公示。

26.授予合同时变更数量的权力

26.1招标人有权对“泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目”所需的内容予以适当的增加或减少。

27.签订合同

27.1中标供应商应在公示满后7日内签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

29.履约保证金

29.1履约保证金额：合同金额5%；

29.2履约保证金提交：在合同签订前以现金或转账形式提交给采购单位；

29.3履约保证金退还：履约保证金在采购工作验收合格后7日内退还，退还时不计利息。

30.专利权

供应商应保证其提供的产品及配套服务均为自身合法生产的或通过正当合法来源获得，并对之具有完全所有权，任何第三方就产品及服务的所有权、知识产权提出的异议或有关法律责任，均由供应商自行承担，采购人及采购代理机构不承担责任。

第四部分 泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目

采购合同（格式）

合同编号:

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

泉州市盲聋哑学校于2017年 月 日组织的采购活动，确认乙方为合同号           的中标供应商，中标总金额为人民币(大写)：                          （小写￥：               元）。依据《中华人民共和国合同法》和其它有关法规，经双方协商同意签订如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。

第一条 签订合同的依据

1.甲方的《招标文件》以及相关的补充文件；

2.乙方所有的投标文件及澄清文件；

3.合同附件：                                           等。

第二条  货物

项目内容：符合采购文件的要求及投标文件的承诺（附供货明细表）。

| 品目号 | 项目名称 | 数量 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |

第三条  质量保证

1.招标范围和内容（划分标段的，说明各标段的划分情况）：本工程位于泉州市区，建设内容包括：泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目，具体详见施工示意图及工程量清单。

1.1工期要求：直至泉州市盲聋哑学校职业技术教育大楼景观工程监理项目施工验收合格完毕；

1.2工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》标准，并达到合格标准；

2.履约保证

2.1履约担保金额：合同金额10%，即人民币        元；

2.2履约保证金提交：乙方在合同签订前以现金或转账形式提交给甲方。

2.3履约保证金退还：履约保证金在采购工作验收合格后7日内退还，退还时不计利息。

第四条  合同金额

1.合同金额为                  元人民币（详见价格明细表）。

第五条  货款结算

5.1支付货款时应提供的资料：

5.1.1采购合同复印件、验收合格报告书复印件、正式发票（须经办人、验收人和校长签字）。

5.2付款方式：

5.2.1工程完工经最终验收后7个工作日内一次性付清；

5.2.2支付方式：银行汇票或电汇。

第六条  工程期限及服务地点

1.工程期限：自工程开工之日起至保修期满止。

2.服务地点：甲方指定的地点。

第七条  双方责任

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价5%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日内付清。

2.合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约保证金及质量保证金；若甲方违约，甲方应返还乙方合同履约保证金，赔偿乙方一切损失。

3.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

3.1不能达到《招标文件》及投标承诺的要求；

3.2 乙方违反承诺的服务质量和招标文件规定的质量、技术与服务的内容行为；

3.3 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

4.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

第八条  索赔办法

如果出现服务、质量内容不符合本合同规定，甲方有权没收履约保证金，乙方应承担因违约造成的一切经济责任。

第九条  不可抗力

1.尽管有合同条款第十条的规定，如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括自身的违约或疏忽。不可预见的事件包括，战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方同意的情况。

3. 在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

第十条  合同纠纷的解决

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，可向合同签署地有管辖权的人民法院提出诉讼。

第十一条  其他

1.本合同自双方签字盖公章乙方交付履约保证金之日起生效。合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

2.本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

3.本合同若有未尽事宜，双方可协商解决。

4.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

甲方（公章）：                                  乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                      联系电话：

传    真：                                      传    真：

经营地址：                                      经营地址：

开户银行：                                      开户银行：

帐    号：                                      帐    号：

合同签订地点：

合同签订时间：          年    月   日

# 第五部分 投标文件格式

封面

采购项目名称:

投标文件

（报价部分）

投标单位名称:               （盖公章）

法定代表人：                 （签章）

日     期：  年   月  日

目录

1、开标一览表

- 格式1                           开标一览表

投标人全称(加盖公章)：

货币单位：人民币元

| 合同包号 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 职业技术教育大楼景观工程监理项目 | 1批 |  |  |

投标人代表签字：

日期：    年   月

封面

采购项目名称:

投标文件

（技术商务部分）

投标单位名称:               （盖公章）

法定代表人：                 （签章）

日     期：  年   月  日

目录

- 投标承诺书

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权委托人身份证复印件）

- 企业法人营业执照

（4）其他资格证明文件

（5）投标人认为该提供的其他资料

## （1）投标承诺书

致：泉州市盲聋哑学校

根据贵方为         (项目名称)的投标邀请，本投标人代表(全名、职务)获得正式授权并代表投标人         (投标人名称、地址)提交下述投标响应文件报价部分正本壹份和副本叁份；投标响应文件技术商务部分正本壹份和副本叁份。

一、投标响应文件报价部分

1、投标一览表

二、投标响应文件技术商务部分

1、投标承诺书

2、投标供应商资格证明文件

3、商务要求承诺书

4、投标供应商提交的其他资料

5、以        方式提供的金额为人民币           元的投标供应商（现金除外）。

据此函，本投标供应商代表宣布同意如下：

1、本项目的报价情况详见投标响应文件报价部分。

2、投标供应商已详细审查全部投标文件，包括修改文件(若有)和有关附件，将自行承担因对全部投标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标供应商保证遵守和响应投标文件的全部规定，投标供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确和完整的，且不具有任何误导性；投标供应商所提供的资质证书、资格证明文件等投标响应材料在投标响应文件中是不可拆卸的；如发现所提供材料不全，责任由本投标供应商自负。

4、投标供应商接受招标文件中的采购内容及要求，并按规定的履行合同责任和义务。

5、本投标响应文件自投标时间的当日起投标有效期为：在投标文件投标供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6、如果发生投标文件第三章投标供应商须知第12条所述情况，则同意福建省宝廉投资咨询有限公司不予退还投标保证金。

7、投标供应商同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低投标价或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯联络以下列为准：

地址：                  邮编：

电话：                  手机：

传真：

投标供应商名称：（全称并加盖公章）

投标供应商代表签字：

日期：     年    月    日

## （2）法定代表人授权委托书

致：               （招标人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

附：法人代表（负责人）和谈判供应商代表身份证复印件（正反面）

法人代表（负责人）的身份证复印件务必复印在此处 (要求是最新有效的、清晰的)

谈判供应商代表的身份证复印件务必复印在此处 (要求是最新有效的、清晰的)

## （3）企业法人营业执照

## （4）其他资格证明文件

★注意：其他资格证明文件均提供复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由投标供应商加盖公章。

（五）投标人认为该提供的其他资料